PROJEKT 			    zał. nr 3 do SIWZ

U M O W A

zawarta w dniu ....................... w .............................................................................

pomiędzy Gminą ……….......zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – ....................................................................

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - .................................................

a....................................................................................................................................................................................................................................................................................zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

## .....................................................................................................................................................

## .....................................................................................................................................................

została zawarta umowa następującej treści :

§ 1

1. Na podstawie wyników przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr………………………. i rozstrzygniętego w Urzędzie Gminy ……………… Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pod nazwą:

„Budowa mechaniczno –biologicznej oczyszczalni ścieków w Orońsku”

2. Zakres robót do wykonania określony przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej przedstawia się następująco:

1. Budynek techniczny, 2. Instalacje sanitarne, 3. Budynek energetyczny, 4. Ogrodzenie,

5. Place i chodniki na terenie oczyszczalni, 6. Droga dojazdowa, 7. Sieci i przewody technologiczne, 8. Obiekty technologiczne: a) pompownia ścieków – zapuszczana, b) reaktor + ściany i strop, c) krata hakowa d)zbiornik osadu, e) studzienka pomiarowa, f) zbiornik uśredniający, 9. Budynek odbioru ścieków dowożonych, 10. Punkt odbioru ścieków dowożonych Taca Najazdowa, 11. Kanalizacja odpływowa i rów otwarty, 12. Wodociąg do oczyszczalni ścieków, 13. Technologia oczyszczalni ścieków, 14. Roboty elektryczne

§ 2

Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony przez Zamawiającego

w dokumentacji przetargowej, tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w ofercie złożonej przez Wykonawcę, które to dokumenty stanowią integralną część umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych zgodnie obowiązującymi przepisami, polskimi i europejskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją budowlana, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz, że uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 3

1.Wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy i wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy oraz dokumentów stanowiących jej załączniki wykona w terminie do dnia ………….., który rozumiany jest jako termin gotowości do odbioru wykonanych robót i przekazania do eksploatacji.

2. Wykonawca w ciągu 3 dni od podpisania Umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót, który stanowi załącznik nr 3 do umowy.

§ 4

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem

na budowę w terminie do ......................

2. Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie: ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

posiadający uprawnienia budowlane Nr ......................................................................

3. Funkcję inspektora nadzoru z ramienia ……………………………………………. upoważnionym przez

Zamawiającego do wykonywania swoich obowiązków na zadaniu stanowiącym

przedmiot umowy będzie sprawować:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..posiadający uprawnienia budowlane Nr ………………………………………….…………….        4. Inspektor nadzoru jest upoważniony przez Zamawiającego do wykonywania na

budowie obowiązków wynikających z Ustawy prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156,

poz. 1118 z 2006r z późn.zmian.) wyszczególnionych w art. 25 i 26 ustawy.

§ 5

1. Jeżeli zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz zakresu rzeczowego robót i udziału Podwykonawców, stanowiący załącznik do umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

4. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora i strony są zobowiązane stosować art. 6471 k.c. w zakresie uzyskiwania tej zgody.

§ 6

1. Zamawiający wspólnie z Inspektorem Nadzoru przekaże Wykonawcy plac (teren)

budowy w terminie do ...................

2.Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt :

- wynająć urządzić i utrzymać teren pod zaplecze budowy wraz z oświetleniem i ogrodzeniem terenu budowy, zapewnić ochronę znajdującego się na nim mienia oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa,

- zainstalować liczniki zużycia wody i energii oraz ponieść koszt zużycia wody i energii w okresie realizacji i odbioru robót objętych umową

- uporządkować teren zaplecza i plac budowy po zakończeniu robót.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadający odpowiednie wymagane świadectwa jakości i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi oraz opracowaną i dostarczoną Wykonawcy dokumentacją techniczną.

2. Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym kolorystykę materiałów wykończeniowych.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie i regulowanie należności wynikających

z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w miejscach lub z wykorzystaniem infrastruktury zarządzanej przez uprawnione instytucje, w szczególności ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogi krajowej Nr 7.

§ 8

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ryczałtowe za wybudowanie kompletnej oczyszczalni ścieków (brutto) wynosi:………..…………………………………………………………..zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………..

w tym obowiązujący podatek VAT (22%)  wynosi:………………………………………

słownie złotych: ………………………………………………………………………….

2.Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ofercie przetargowej obejmuje

wynagrodzenie za wszystkie urządzenia i elementy robót wyszczególnione w dokumentacji technicznej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami, dokumentacją i normami technicznymi.

3.Cena ryczałtowa oraz ceny jednostkowe ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego są niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom kosztów wykonania robót kształtujących się

na rynku budowlanym.

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami przejściowymi oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robot.

5. Faktury przejściowe wystawiane będą w terminach kwartalnych zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym. Podstawą do wystawienia faktur przejściowych będzie protokół odbioru elementu robót podpisany przez Kierownika budowy i zatwierdzony przez Inspektorów Nadzoru.

6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Zamawiającego.

7. Zapłata przez Zamawiającego faktur przejściowych i faktury końcowej za wykonane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od złożenia przez Wykonawcę.

8. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia

w terminie 21 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawianej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

9. Podstawę do wynagrodzenia określonego w § 8 pkt 1 stanowi dokumentacja budowlana i ilości robót wynikające z tej dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z Dokumentacji budowlanej i Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót.

10. Wynagrodzenie określone w § 8 pkt 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również nie ujęte w dokumentacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy i inne koszty.

§ 9

1.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót urządzeń melioracyjnych, w szczególności rurociągów drenarskich.

2.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zniszczeń na drogach lokalnych

użytkowanych w trakcie realizacji robót, a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego

sprzętu budowlanego (np. spycharki).

3.Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wykrytych wadach

dokumentacji natychmiast po ich wykryciu.

4.Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu konieczność wykonania robót

dodatkowych niezbędnych do wykonania z uwagi na bezpieczeństwo budowy w

terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5.Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia

robót powstałej z obowiązków ciążących na Zamawiającym.

6. Wykonawca przeszkoli pracowników użytkownika w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń i instalacji

7. Jeżeli Zamawiający zarządzi badania, które nie były przewidziane umową, a wyniki tych badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są niezgodne z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji technicznej koszty tych badań obciążą Wykonawcę, a jeżeli wyniki wykażą, że materiały bądź wykonawstwo jest zgodne z umową koszty tych badań poniesie Zamawiający.

§ 10

1. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, a wynikające

z prawidłowej technologii robót odpowiada Zamawiający, a za pozostałe Wykonawca.

2. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie widocznych w terenie urządzeń naziemnych

i znaków geodezyjnych.

3. Za uszkodzenie urządzeń podziemnych nie wykazanych w dostarczonej Wykonawcy

dokumentacji odpowiada Zamawiający.

§ 11

Strony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ustalają

wzajemną odpowiedzialność poprzez zapłacenie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

I. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za opóźnienie w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu określonego w umowie w wysokości 0,01% wartości  umownej robót określonej w §8 pkt.1 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki przekroczenia umówionego terminu jego rozpoczęcia.

- Za zwłokę w terminie wykonania określonych umową robót w wysokości 0,05 % wartości umownej określonej w § 8 pkt.1 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki przekroczenia umówionego terminu jego wykonania.

- Za zwłokę w terminie określonym umową w wykonaniu i przedstawieniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu realizacji robót rzeczowego i finansowego w wysokości 0,01 % wartości umownej określonej w § 8 pkt.1 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki przekroczenia umówionego terminu jego przedłożenia.

- W razie zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie trwania gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,05 % wartości umownej określonej w §  8 pkt.1 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki od dnia umownego na usunięcie wad.

- W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym niż ustalony umową stron, kary umowne ustalone w pkt.2 i 3 ulegają podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 % wartości umownej określonej w § 8 pkt 1 (przed naliczeniem podatku VAT).

- Jeżeli kary umowne określone w pkt. 1 - 6 nie pokryją poniesionych strat Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Zapłata kar umownych może nastąpić także poprzez potrącenie dokonane z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Kary umowne będą potrącane automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

II. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- Za opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę, placu (terenu) budowy w wysokości 0,01 % wartości umownej określonej w § 8, pkt.1 (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn będących po stronie Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy kary umowne w wysokości 5 % wartości określonej w § 8, pkt.1 (przed naliczeniem podatku VAT).

- Za nieterminowe płacenie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za każdy dzień zwłoki od terminu płatności określonego w § 8, pkt.10 niniejszej umowy, których wysokość określają obowiązujące przepisy.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlano-montażowe objęte

przedmiotem umowy w wysokości 36 m - cy, a dla urządzeń wg gwarancji producenta lecz nie krócej niż 12 m - cy począwszy od dnia podpisania protokółu końcowego odbioru robót

§ 13

1. Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne Zleceniobiorca złoży na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  w wysokości

8 % wartości przedmiotu umowy tj.:……………………………………………….

2. Wykonawca wniesie kwotę należytego zabezpieczenia wykonania umowy wymienioną

w pkt.1 w postaci ……………………………………...

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym  rachunku bankowym nr : .......................................................................................................

4. Zwolnienie (wypłacenie) przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wniesionego

zabezpieczenia nastąpi:

- 70% wysokości zabezpieczenia po odbiorze robót w ciągu 30 dni

- 30% wysokości zabezpieczenia po upływie okresu gwarancji w ciągu 15 dni.

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi i nie usunie wad występujących w okresie gwarancji

powstałych z jego winy w ciągu 5 dni od daty powiadomienia o ich wystąpieniu przez

Zamawiającego , Zamawiający ma prawo zlecić naprawę innemu Wykonawcy i pokryć koszt naprawy z wniesionego zabezpieczenia.

§ 14

Zamawiający przy udziale Inspektorów Nadzoru dokona odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy wykonanego w całości po spełnieniu następujących warunków:

1. Po zakończeniu całości robót objętych umową i jej załącznikami oraz uzyskaniu pozytywnych wyników wymaganych prób Wykonawca (kierownik budowy) dokona wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót, gotowości do odbioru i jednocześnie na piśmie zawiadomi o tym Zamawiającego

2. Zamawiający (Inspektor Nadzoru) wpisem do dziennika budowy potwierdzi gotowość do odbioru.

3. Wykonawca złoży Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) operat powykonawczy do sprawdzenia, który musi zawierać:

- dziennik budowy

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

- protokóły wymaganych prób

- oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i pozwoleniem na budowę, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,

- rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robót podpisane przez kierownika budowy,

- paszporty zamontowanych urządzeń i karty gwarancyjne,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez ZUD i zarejestrowaną przez właściwy WODGiK- 3 egz.

4. Po złożeniu przez Wykonawcę (kierownika budowy) operatu powykonawczego Zamawiający (Inspektor Nadzoru) w ciągu 7 dni dokona sprawdzenia złożonych dokumentów.

5. Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, że otrzymany operat powykonawczy jest złożony zgodnie z wymaganiami umowy i obowiązującymi przepisami Zamawiający w terminie 7 dni  powoła Komisję Odbiorową zawiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę.

6. Czynności odbiorowe Zamawiający rozpocznie w dniu wyznaczonym na odbiór i zakończy najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia.

7. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbiorową, że przedmiot  odbioru nie jest należycie przygotowany, a występujące uchybienia nie będą możliwe do usunięcia w ciągu 10 dni roboczych, Zamawiający przerwie czynności odbioru, a Wykonawca pokryje w całości wynikające z tego tytułu straty finansowe ponoszone przez Zamawiającego.

§ 15

1. W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

2. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego.

§ 16

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nie zgodę. Zmiana postanowień zawartej umowy możliwa będzie m.in. w przypadku: zmiany adresu siedziby Wykonawcy, zmiany nazwy Wykonawcy, zmiany stawki podatku VAT, wystąpienia nieprzewidzianych warunków atmosferycznych, konieczności wykonania robót dodatkowych nie ujętych w dokumentacji przetargowej a niezbędnych do realizacji zamówienia, rozszerzenia lub zawężenia zakresu robót będących przedmiotem zamówienia, przedłużenia terminu realizacji robót na skutek niekorzystnych dla jakości robót warunków atmosferycznych, możliwości zmiany pierwotnie przyjętych do realizacji materiałów (jeżeli nie będzie to miało wpływu na jakość przedmiotu zamówienia i nie zwiększy kosztów realizacji inwestycji)

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  z tego- 2 – egz. dla Zamawiającego, 1 – egz. dla Wykonawcy.

§ 18

Integralną częścią umowy są:

- Oferta przetargowa wraz z załącznikami,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót,

które stanowią załączniki do niniejszej umowy.

Zamawiający:						Wykonawca: