Załącznik nr 4

U M O W A      /wzór/

zawarta w dniu .....................................  roku w Orońsku pomiędzy Gminą  Orońsko, reprezentowaną przez:

1. Wójta Gminy – Zdzisława Bredłowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani  Diany Czubak

zwaną dalej „ Zamawiającą”,

a ...................................................................................................
................................................................................................................, reprezentowanym przez:

1 .....................................

2 .....................................

zwanym dalej „ Wykonawcą”.

Niniejszą umowę, stanowiącą zamówienie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.z 2007 r. ,Nr 223, poz. 1655           z późniejszymi zmianami) Strony zawierają na podstawie przeprowadzonego, w trybie cytowanej wyżej ustawy, przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci wodociągowej

z przyłączami w Orońsku, ul. Topolowa”.

§ 1

Zamawiająca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego  wykonania zamówienia publicznego, o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

w Orońsku, ul. Topolowa”.

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

-	oferta Wykonawcy,

-	kosztorys ofertowy Wykonawcy ,

-	specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

-	dokumentacja projektowa.

§ 3

Strony ustalają następujące terminy  realizacji robót:

-	przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót – po podpisaniu umowy,

-	termin zakończenia robót – ...........................................................

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy objętych wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w § 7 niniejszej umowy należy:

1.	Kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną, wymogami sztuki budowlanej, zasadami wiedzy technicznej, specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2.	Zakup wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

3.	Pełnienie obowiązków gospodarza terenu budowy od daty jego przejęcia do czasu oddania przedmiotu umowy Zamawiającej.

4.	Stała współpraca z Zamawiającą i sprawującym nadzór w okresie realizacji przedmiotu umowy.

5.	Usuwanie wad w okresie gwarancji i rękojmii.

6.	Zawiadomienie Zamawiającej w formie pisemnej o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru ( nie mniej niż 3 dni).

7.	Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie wyrządzone z jego winy szkody, jeżeli takie powstaną przy realizacji przedmiotu zamówienia.

8.	Zabezpieczenie właściwej organizacji robót.

9.	Ochrona własnego sprzętu oraz składowanych materiałów.

- Uporządkowanie terenu po robotach i przywrócenie do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zapewni wytyczenie geodezyjne przedmiotu umowy na własny koszt

W ramach ceny ofertowej. Na roboty wykonywane w pasie drogowym Wykonawca  uzyska stosowne zezwolenie właściwego Zarządu Dróg i pokryje koszty zajęcia pasa drogowego.

- Na dzień odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającej inwentaryzację powykonawczą zadania – 4 egz. i pozytywne  sprawozdanie z badań próbki wody (wyniki badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych).

§ 5

Do obowiązków Zamawiającej należy:

1.	Przekazanie Wykonawcy kompletnej dokumentacji technicznej.

2.	Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 3 dni po podpisaniu umowy.

3.	Zapewnienie nadzoru nad robotami w sposób gwarantujący ciągłość realizacji robót.

4.	Odebranie robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.

5.	Przeprowadzenie odbioru robót na zasadach określonych w § 6.

§ 6

Przedmiotem odbioru będą kompleksowo wykonane roboty określone w § 1.

Czynności odbiorowe będą realizowane w następujących terminach:

1.	Kierownik budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru gotowość odbioru przedmiotu zamówienia. Inspektor Nadzoru w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia potwierdza zakończenie robót, prawidłowość i kompletność dokumentów odbiorowych.

2.	Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenie robót i złożenia 
u Zamawiającej kompletnych dokumentów odbiorowych.

§ 7

- Wynagrodzenie Wykonawcy za zakres prac określonych w § 1 umowy ustala się na kwotę ryczałtową netto…........................... 
słownie:.....................................................................................................................

Do w/w kwoty zostanie doliczony podatek VAT …………%. Wynagrodzenie brutto wynosi …………………………………… zł (słownie: …………………………… ………………………………………………………………................…………).

Zawarta w wynagrodzeniu stawka VAT określona została przez Wykonawcę, który ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zastosowania stawki niezgodnej              z przepisami ustawy o VAT.

2.	W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia – na wniosek Zamawiającego- zakresu prac koniecznych do wykonania, a nie dających się przewidzieć w momencie sporządzania oferty i podpisywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania po uprzedniej zmianie umowy wprowadzonej  w formie pisemnej, stosując przy ich rozliczeniu zasady wyceny zastosowane do przyjętej oferty.

3.	W przypadku ograniczenia zakresu prac kwota ryczałtowa zostanie ustalona w oparciu o podane w ofercie kwoty za wykonanie poszczególnych zakresów zadania.

§ 8

1.	Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem w ciągu .......... dni od daty złożenia potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru faktur na konto Wykonawcy
.......................... ................................................................................................................

2.	Ustala się następujące fakturowanie robót:

a)  fakturą końcową po odbiorze całego przedmiotu umowy.

§ 9

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy.

Okres gwarancji ustala się na ......................... od daty odbioru końcowego.

§ 10

1.	Przedstawicielem Zamawiającej uprawnionym do kontroli będzie:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: ..........................................................................................................

§ 11

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającej:

a)	za nieterminowe wykonanie zadania w wysokości 0,5 % wartości kwoty ryczałtowej ogółem określonej w § 7 za każdy dzień zwłoki,

b)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmii w wysokości 0,1 % kwoty ryczałtowej ogółem w § 7 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad,

c)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającą lub Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 
w wysokości 20 % wartości kwoty ryczałtowej ogółem określonej 
w § 7 umowy.

2.	Zamawiająca zapłaci Wykonawcy:

a)	za niezapłacenie faktur w terminie określonym w § 8 odsetki ustawowe.

§ 12

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

1.	Uszkodzenia instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót.

2.	Uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym 
z przekazanym Wykonawcy.

- Szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót.

§ 13

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowych robót, Wykonawca naprawia na własny koszt.

§ 14

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisów prawnych właściwych w przedmiocie niniejszej umowy.

§ 16

1.	Oprócz przypadków wymienionych w K.C. Zamawiająca może odstąpić od umowy 
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.	Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić
 w terminie 1-go m-ca od powzięcia wiadomości o poszczególnych okolicznościach.

3.	Odstąpienia od umowy nie skutkuje jakąkolwiek odpowiedzialnością Zamawiającej.

§ 17

Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, poddają pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającej.

§ 18

1.	Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

2.	Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzanie do umowy takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającej, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy.

§ 19

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egz., jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającej.

WYKONAWCA                                                   ZAMAWIAJĄCA