zał. nr 3

do SIWZ

UMOWA Nr ………      (projekt)

zawarta w dniu .................. pomiędzy Gminą Orońsko z siedzibą w Orońsku, ul. Szkolna 8, zwaną

w dalszej części umowy "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

- Wójta Gminy  - Zdzisława Bredłowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Diany Czubak

a  ..............................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą", reprezentowanym przez:

1.  ..........................................................................................................

2.  ..........................................................................................................

o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca

przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne p.n.:  „ Budowa szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” na terenie:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Orońsku

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Wałsnowie

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepłej

wraz z dostawą  i montażem wyposażenia placu .

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Zamówienie obejmuje następujące roboty:  zamontowanie urządzeń zabawowych,

zamontowanie małej architektury, wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzenia,

wykonanie trawników - zieleni  i montaż ogrodzenia.

2.2. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest

w  kosztorysach ofertowych stanowiących zał. nr 1 do niniejszej umowy.

2.2.1. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również:

- wszelkie roboty-prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej;

- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia (umowy, specyfikacji technicznej, kosztorysu ofertowego).

2.2.2. Materiały, urządzenia niezbędne do realizacji zleconych robót, w tym przewidziane 
w specyfikacji technicznej i kosztorysie ofertowym zapewnia Wykonawca. W przypadku, gdy w specyfikacji technicznej, kosztorysie ofertowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, urządzeń Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych pod warunkiem,                     że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych      w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego.

2.2.3. Materiały, o których mowa w pkt 2.2.2., powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z póź. zm.) oraz wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej.

2.2.4. Odpady, śmieci powstałe w trakcie realizacji robót (rozbiórek) Wykonawca wywiezie 
             poza teren budowy i będzie z nimi postępował zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
            27  kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

2.2.5. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie        z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w specyfikacji technicznej.

2.3. Roboty na obiekcie należy wykonać zgodnie z opracowaną specyfikacją techniczną stanowiącą zał.

nr 2 do niniejszej umowy oraz kosztorysem ofertowym.

2.3.1. W sprawach nieuregulowanych w dokumentach podanych w pkt 2.3. należy stosować się do

obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych, branżowych, przepisów prawa

budowlanego oraz sztuki inżynierskiej.

2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót ustalonego w kosztorysie

ofertowym.

2.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na roboty występujące

w zamówieniu podstawowym, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

§ 2

Teren robót oraz niezbędne do realizacji dokumenty Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem robót.

§ 3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

a) uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

b) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym                        z przekazanym terenem robót,

c) szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu 
i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa, znaki  drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.,

d) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:  przepisami BHP,

e) wszelkie szkody osób trzecich powstałe z powodu nienależytego wykonania zleconej roboty lub niewykonania roboty w ustalonym terminie.

2. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca naprawia na własny koszt.

§ 4

1. Do obowiązków wykonawcy w szczególności należy:

  - Wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

  - Skierowanie do kierowania robotami personelu wskazanego w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.

1.3. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
            prawidłowego wykonania przedmiotu i odbioru końcowego robót 
            w zakresie określonym w specyfikacji technicznej.

1.4. Wykonanie we własnym zakresie niezbędnego do prowadzenia robót urządzenia terenu robót. 
Po zakończeniu robót w terminie 1 dnia Wykonawca dokona likwidacji urządzonego terenu robót.

1.5.  Przeprowadzenie kompleksowych badań z zakresu robót objętych zamówieniem.

1.6. Zgłaszanie Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) do sprawdzenia lub odbioru wykonanych
  robót ulegających zakryciu bądź zanikających.

1.7.  Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych kontrolach i wypadkach.

2. Koszt robót – prac wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę zamówienia.

§ 5

1. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia  10.09.2011 r.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia                       w następujących przypadkach:

-     wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych,

-     działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności oraz przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……... lat  gwarancji  na  wykonane roboty budowlane

oraz……lat gwarancji na urządzenia zabawowe (licząc od daty odbioru końcowego).

§ 7

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 1 jest

wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy wyraża się kwotą brutto:……………………..zł

(słownie złotych:……………),  w tym podatek VAT ………….%, tj………………zł

(słownie złotych:………………………………………………………………………..…..).

i obejmuje zakres robót wynikający z projektu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   3.  Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty: robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, zagospodarowania terenu budowy, poboru wody i energii elektrycznej, utrzymania zaplecza robót, zabezpieczenia i oznakowania na czas wykonania robót, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egz.

4. Ceny jednostkowe netto z oferty Wykonawcy są niezmienne przez czas trwania umowy, uwzględniają w swej wartości wzrost ceny w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności wymienione w ust. 3.

§ 8

1.Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą końcową 
po dokonaniu odbioru. Ostateczne rozliczenie zadania dokonane będzie w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr………………………………..

# 2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest dostarczenie faktury wraz z kompletem dokumentów

# odbiorowych.

# 3.  W przypadku zatrudnienia podwykonawców, faktura końcowa zostanie zapłacona w terminie do 30   dni od daty jej złożenia u Zamawiającego i uregulowaniu przez Wykonawcę należności podwykonawcom.

4. Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego.

§ 9

1. Przekroczenie terminu oddania obiektu - robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy spowoduje pomniejszenie należnego wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą 0,2% wartości umowy za każdy dzień przekroczenia terminu.

2. W przypadku wystąpienia w wykonanych robotach wad nie dających się usunąć a umożliwiających eksploatację obiektu Zamawiający pomniejszy należne wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę do 10%

wartości umowy.

3. Za roboty, elementy robót posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.

4. Wady w robotach, stwierdzone podczas odbioru lub w okresie gwarancji dające się usunąć, Wykonawca usunie w terminie i w sposób wspólnie ustalony.

5. Za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia uzgodnionego jako termin usunięcia usterek.

6. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz 
     odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu realizacji przez Wykonawcę zamówienia 
     w sposób istotnie odbiegający od warunków umowy (w tym specyfikacji technicznej) upoważnia
     Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości umowy.

7. Kwoty kar, o których mowa w niniejszym paragrafie będą potrącane przez Zamawiającego 
      z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zostaną wyegzekwowane w innej formie.

8. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający i Wykonawca mogą dochodzić
    odszkodowania uzupełniającego.

§ 10

1. Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie / przy współpracy z podwykonawcami.

Wykonawca podzleci podwykonawcom następujące roboty:

……………………………………………………………………………………………….

2.1.  Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana 
pisemna zgoda  Zamawiającego  (niezależnie  od  zgłoszenia faktu powierzenia części robót podwykonawcom w druku oferty). Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń,  uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

2.2. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana pisemna  zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis pkt 2.1 niniejszego paragrafu zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

2.3. Umowy, o których mowa w pkt 2.1 i pkt 2.2 niniejszego paragrafu, powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.4. Wykonawca wraz z umowami z podwykonawcami poda osoby  na stanowiska kierowników robót podzleconych podwykonawcom wraz z wymaganymi uprawnieniami i dokumentami potwierdzającymi przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W przypadku, gdy do oferty zostali wpisani kierownicy robót podzleconych i zostały dołączone ich uprawnienia, nie jest wymagane ponowne dostarczanie ich uprawnień.

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotów, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również podmiotów, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

4. Wykonawca ureguluje wynagrodzenie podwykonawcom w terminie umownym i nie później niż 
w terminie określonym ustawą z dnia 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003r. Nr 139, poz. 1323 z późn. zm.). Fakt uregulowania w/w wynagrodzenia Wykonawca udokumentuje Zamawiającemu w terminach ustalonych w umowie przez Zamawiającego (stosownie do zakresu podzleconych robót podwykonawcom).

§ 11

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku realizacji przez Wykonawcę
    zamówienia w sposób istotnie odbiegający od ustalonych warunków umowy (specyfikacji 
    technicznej).
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
   może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
   W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
   wykonanej części umowy.

§ 12

1.  Odbiór końcowy przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.

§ 13

1. Inspektora nadzoru wyznacza Zamawiający przed rozpoczęciem zleconych robót.

Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:…………………………

2. Kierownikiem robót  z ramienia Wykonawcy będzie:

...............................................................................................................................

3. O propozycji zmian inspektora nadzoru i  kierownika robót strony będą się wzajemnie pisemnie zawiadamiały.

4. Osoby podane w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu będą działać w granicach umocowania określonego

w ustawie Prawo budowlane.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą stosowane ustalenia podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przedmiotu umowy, przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej             w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 16

Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich.

§ 17

Wszelkie spory wynikłe z treści i realizacji umowy będą poddane orzecznictwu właściwego sądu powszechnego.

§ 18

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- kosztorysy ofertowe (załącznik nr 1),

- specyfikacja techniczna (załącznik nr 2).

§ 19

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                        ZAMAWIAJĄCY: